滁州市工安机动车辆技术检测有限公司

内部道路拓宽工程施工项目（二次）招标公告

一、投标人须知

1、发包范围

应项目建设需要，滁州市工安机动车辆技术检测有限公司内部道路需进行局部拓宽，需拓宽道路长度约60米，需拓宽宽度约1米，具体施工范围如下：原有道路侧石拆除、拓宽道路侧石安装（利用原有侧石施工）、原有绿化移除、道路土方开挖及外运、路基夯实（夯实系数不小于0.94）、道路基层（厚度100mm碎石垫层）施工、面层施工（200mm厚 C30混凝土面层施工，道路拉毛，分隔缝不大于6m设置一道）及养护，中标人需做到工完场清，并对项目施工安全负全责。

- 项目工期

- 自发包人签发中标通知书后5个日历天内完成全部施工，并工完场清交付发包人。

- 发包模式及项目控制价

- 本次发包控制价为：人民币 10000 元整（含税价，增值税税率为9%，增值税专票），承包方式为：包工期、包材料、包人工、包质量、包安全、以及为本次施工所需要的措施费、税金等一切费用，项目承包方式为固定总价模式，无论任何情况都不予调整，投标人需自行踏勘现场，若由此发生的费用由投标人负责。

- 投标人资质要求

- （1）投标人须为独立法人，注册资本不少于10万元；

- （2）近两年完成的类似项目不少2个。

- 招标文件获取及投标截止时间

- 投标人需自行下载招标文件，本次投标截止时间为2023年 10 月 8 日15:00，逾期提交的投标文件将被拒绝，投标采取纸质版提交，投标文件正本1份、副本2份，投标文件须密封完整，并加盖公章，投标报价须唯一性，否则投标文件视为废标。

- 投标文件提交地址：  滁州市南谯区中都大道与醉翁路交叉口西南角城投大厦13楼1312室

- 联系人：     卜玲玲         电话：   15755081616

- 评标办法

- 本项目评标办法为最低价法，由发包人自行组织5名评委，对项目商务标进行评审，投标最低价（不含税）的为本次第一中标候选人，项目评审结束后，在扬子公司官网进行公示。

- 投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件 一

投标人：                              （签章）

法定代表人：                          （签章）

年        月        日

投标文件一：资信证明文件目录

（1）投标人基本情况表；

（2）近年两年完成的类似项目情况表；

（3）项目管理机构；

（4）其他资格审查资料（由以下材料组成）：

①法定代表人身份证明和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

②诚信投标承诺书；

③中小企业声明函；

④企业法人营业执照；

⑤企业资质证书；

⑥企业安全生产许可证；

⑦建造师。

（1）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理（建造师） |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）近年两年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理（建造师） |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（3）项目管理机构

附表1：项目管理机构主要人员组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |
| 项目经理（建造师） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：根据安徽省住房和城乡建设厅《关于调整招标投标活动中有关住房城乡建设领域现场专业人员证书要求的通知》（建市函〔2019〕1112 号）要求，不再将住房城乡建设领域现场专业技术人员（包括施工员、质量员、安全员、资料员、材料员、劳务员、机械员、标准员）及取样员持证情况列入招标投标文件，招标人或招标代理机构需按照住房和城乡建设部及安徽省相关标准规定 明确投标人需要配备其他主要管理人员和技术人员数量的最低要求。中标人和招标人在签订合同时应按照不低于上述人员配置的要求填写承包人主要施工管理人员表，并作为合同的附件之一。

附表2：拟任项目经理（建造师）简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

附表3：拟任项目技术负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

（4）其他资格审查资料（由一下材料组成）

①法定代表人身份证明或授权委托书；

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：           身份证号码：             性别：            年龄：        职务：         ，系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （签章）

年    月     日

2、授权委托书

本人        （姓名）系         （投标人）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “          ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证扫描件

法定代表人有效身份证扫描件

项目经理（建造师）有效身份证扫描件

投标人（签章）：

法定代表人（身份证号码）：                （签章）

联系方式：

委托代理人（身份证号码）：

联系方式：

年    月    日

②诚信投标承诺书；

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                       （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：

1、被人民法院列入失信被执行人的；

2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理（建造师）前三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；

4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

8、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

9、被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标；列入县级异常名录的施工企业，限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目经理（建造师）无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目经理（建造师）情形。如有，项目在滁州市区域内的，接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在滁州市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目经理（建造师）不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目经理（建造师）变更备案手续的原项目经理（建造师）。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                            基本账户：

投标人（签章）：               法定代表人（签章）：

日期：        年         月         日

③中小企业声明函（工程）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，

本公司（联合体）参加 （单位名称） 的（项目名称）招标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小

企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于建筑业；承建企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元；1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于建筑业；承建企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元,1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注： 1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

④企业法人营业执照；

⑤企业资质证书；

⑥企业安全生产许可证；

⑦建造师。

（项目名称）

投  标  文  件  二

（技术标文件）

投标文件二：技术标目录

（1）施工组织设计；

（2）其他技术标评审所需资料。

（项目名称）

投  标  文  件  三

（商务标文件）

投标人：                               （签章）

法定代表人：                            （签章）

年        月        日

投标文件三：商务标目录

（1）投标函；

（2）工程量清单报价书；

（3）招标人推荐的材料品牌响应表（如有）；

（4）详细评审所需其他材料。

（1）投 标 函

致：                    （招标人）

1、根据你方招标项目编号为           的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位）                   的投标总报价承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将派出           建造师为本工程负责人，保证按照招标人要求开始本工程的施工，并在     日历天（工期）内完  成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到           标准。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤销投标书，或在招标文件规定时间内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权不予退还投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。工程验收合格后，方可退还。

6、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

8、投标有效期为 90  日历天（从投标截止之日算起）。

9、                           （其他补充说明）。

投标人：                             （签章）

法定代表人：                         （签章）

单位地址：

邮政编码：            电话：           传真：

日期：        年         月         日

（2）工程量清单报价书

工程量清单报价书格式：见2018版“工程量清单计价文件”格式，在滁州市公共资源交易中心网站下载招标文件后，使用投标文件制作工具导出“招标清单文件”，即为“工程量清单计价文件”格式。

（3）招标人推荐的材料品牌响应表

工程名称： 	第	页共	页

品牌推荐表（如要求）

| 序号 | 材料、设备名称 | 品牌 1 | 品牌 2 | 品牌 3 | 品牌 4 | 备注 | 投标人选定品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表仅针对不采用招标人推荐品牌，采用其他品牌的投标人填写，并注明并提供相关技术参数、业绩等供评标委员会评审，未在上表中注明且未提供相关技术参数、业绩，或经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择，价格不予调整。

2、对于招标人推荐品牌的材料、设备等，投标人如认为招标人推荐的品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他疑问的，应在本项目澄清提出的截止时间前通过电子交易系统。

（4）详细评审所需其他材料（如有）

合同编号：（             ）

## 滁州市工安机动车辆技术检测有限公司内部道路拓 宽工程施工合同

## 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 滁州市工安机动车辆技术检测有限公司内部道路拓宽 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程立项批准文号：           /

4. 资金来源：               自筹资金

5. 工程内容：  工安检测站道路拓宽施工，包括不限于绿化移除及恢复、土方开挖及外运、道路施工及养护等。

6. 工程承包范围： 道路拓宽施工，承包人应按国家规范标准进行施工，承包人应严格履行自身工程质量及施工安全责任，对工程质量及施工安全负权责，承包人应确保在自身施工期间安全费用投入，安全文明施工费用等一切费用包含在合同总价内，承包方式为包工/包料/包质量/包安全方式，合同价款在任何情况下不予调整。

二、合同工期

计划开工日期：  2023年     月      日。

计划竣工日期：  2023年     月      日。

工期总日历天数：  5 个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

承包人应在合同工期内完成合同范围内所有工作，承包人原因造成的延期，需承担按2000元/天违约责任。

三、质量标准

工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准，工程质保期限及质量责任按国家规范或行业规定为准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：              元人民币（大写）：               元整（含税价，9%增值税专用发票）其中：

2. 合同价格形式：          固定总价合同       。

五、项目经理

承包人项目经理：           /            。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）协议书；

（2）技术标准和要求；

（3）图纸；

（4）已标价工程量清单或预算书；

（5）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、工程款支付

1、施工进度款：项目完工验收合格后7个日历天内，支付至合同金额的100%。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人施工期间给发包人现有设备设施及线路管道造成损坏的，负责修复到位。

九、签订时间

本合同于   2023  年      月      日签订。

十、签订地点

本合同在          安徽省滁州市             签订。

十一、合同生效

本合同自 双方签字、盖章生效。

十二、合同份数

本合同一式   肆   份，均具有同等法律效力，发包人执  贰  份，承包人执  贰  份。

发包人： (公章)                         承包人：                  （公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）      法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：                             组织机构代码：

地  址：                                   地  址：

邮政编码：                                 邮政编码：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电  话：                                   电  话：

传  真：                                   传  真：

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                    账  号：